ETI Praktikum – Gruppe 07
Projekt 2: ASM
Projektverlauf
Maximilian Staab
staab@in.tum.de

---
Inhalt
- Kurzfassung
  - Zweck
  - Protokolle im Überblick
  - Organisatorisches
- Probleme und Lösungen
- Ausblick
- Fragen

---
Kurzfassung
Zweck:
Implementierung
der BLAS-Routine DGBMV
in Assembler

---
Kurzfassung
Protokolle im Überblick:
12.05	Einführung
16.05	Aufgabenverteilung
17.05	Pflichtenheft
30.05	Beschäftigung mit BSF
31.05	Spezifikation
26.06	Entwürfe von Teiloperationen
01.07	Implementierung
10.07	Dokumentation
11.07	Vortrag

---
Kurzfassung
Organisatorisches:
Einziges Problem – teilweise
unterschätzte Bearbeitungszeiten,
aber dank Zeitpuffern nivelliert

---
Probleme und Lösungen 1
Wie rufe ich eine ASM-Funktion aus C auf?
→ Recherche erfolgreich

---
Probleme und Lösungen 2
Wie rechne ich mit Floating-Point-Zahlen in ASM?
→ Recherche erfolgreich

---
Probleme und Lösungen 3
MUL nicht flexibel genug, zu eingeschränkt
→ IMUL verwendet

---
Probleme und Lösungen 4
Stackspeicherallokation mit ESP
führt zu Segfaults
→ eine bestimme Anzahl an Dwords pushen

---
Probleme und Lösungen 5
Bandmatrix-Vektor-Multiplikation
sehr fehleranfällig
→ nach vielen Tests erfolgreich

---
Probleme und Lösungen 6
Extraktion des Vektors aus einem
negativ inkrementierten Array
→ die Vektoreingabe dem Code so anpassen,
als wäre INC positiv gewesen

---
Probleme und Lösungen 7
Transponiertenberechnung sehr fehleranfällig
auf Grund verschachtelter Schleifen
→ mehrfaches manuelles Schritt-für-Schritt-Durchlaufen auf Papier

---
Probleme und Lösungen 8
Spät implementierte Rettung/
Wiederherstellung der Register zerstört
die statischen Stackspeicherpointer (EBP-n)
→ Verwendung von Pointern, die direkt nach
dem Pushen erstellt und gespeichert werden

---
Probleme und Lösungen 9
Sehr aufwändige manuelle Korrektur
von Ergebnissen für Testeingaben
→ Erstellung von Python-Skripts
mit äquivalenter Funktionalität

---
Ausblick
Empirische Effizienzuntersuchung in Vergleich mit Implementierungen in anderen Sprachen (sowie mit automatisch aus C generiertem NASM-Code)
Bei Bedarf: Migration in eine 64-Bit-Architektur
Erweiterung der Präzision bzw.
des Definitionsbereiches

---
Fragen
 Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!