ETI Praktikum – Gruppe 07
Projekt 1: VHDL
Projektverlauf
Orest Tarasiuk
tarasiuk@in.tum.de

---
Inhalt
- Aufgabenverteilung
- Kurzfassung
  - Zweck
  - Protokolle im Überblick
  - Organisatorisches
- Probleme und Lösungen
- Ausblick
- Fragen

---
Aufgabenverteilung
Orest Tarasiuk - Projektmanagement
Lukas Märdian - Vortrag
Maximilian Staab – Dokumentation
Tutor – Steffen Bauereiss

---
Kurzfassung
Zweck:
VHDL-Code zur Konversion
Bin → BCD

---
Kurzfassung
Protokolle im Überblick:
12.05	Einführung
16.05	Aufgabenverteilung
17.05	Pflichtenheft (1 h)
30.05	Fund Double-Dabble
31.05	Spezifikation (3 h)
26.06	mehrere Entwürfe
01.07	Implementierung (5 h)
10.07	Dokumentation (4 h)
13.07	Vortrag (2 h)

---
Kurzfassung
Organisatorisches:
regelmäßige Treffen
keine Unstimmigkeiten
gute Absprache, auch mit dem Tutor
Zeitpuffer
aber
teilweise unterschätzte Bearbeitungszeiten

---
Probleme und Lösungen 1
Testumgebung nicht komplett, Kompilation unmöglich → Testumgebung vervollständigt

---
Probleme und Lösungen 2
Umwandlung von integer nach std_logic_vector klappte nicht → es wurde unsigned verwendet, um arithmetische Operationen zu ermöglichen

---
Probleme und Lösungen 3
Kompilation klappte nicht mit Variablen → es wurden Signale verwendet

---
Probleme und Lösungen 4
Kompilation klappte nicht mit for/loop Concurrent Statements → es wurde ein auf clk reagierender Process mit entsprechendem clk verwendet

---
Probleme und Lösungen 5
Mehrere Signalzuweisungen auf einem großen Vektor erforderlich → großen Vektor aus Teilvektoren zusammensetzen

---
Ausblick
Testen der VHDL-Schaltung in natura, z. B. auf einem Field-programmable Gate Array (FPGA), um ihre Hardwaretauglichkeit zu verifizieren

---
Fragen
 Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!