ETI Praktikum – Gruppe 07
Projekt 2: ASM
Projektverlauf
Maximilian Staab
staab@in.tum.de

---
Inhalt
- Aufgabenverteilung
- Kurzfassung
  - Zweck
  - Protokolle im Überblick
  - Organisatorisches
- Probleme und Lösungen
- Ausblick
- Fragen

---
Aufgabenverteilung
Maximilian Staab - Projektmanagement
Orest Tarasiuk - Vortrag
Lukas Märdian – Dokumentation
Tutor – Steffen Bauereiss

---
Kurzfassung
Zweck:
Implementierung der BLAS-Routine
DGBMV in Assembler
Y := ALPHA * A'? * X + BETA * Y
ALPHA, BETA seien Skalare; X, Y seien Vektoren; A sei eine Matrix; A' sei transponiertes A

---
Kurzfassung
Protokolle im Überblick:
12.05	Einführung
16.05	Aufgabenverteilung
17.05	Pflichtenheft (2 h)
30.05	Beschäftigung mit BSF
31.05	Spezifikation (9 h)
26.06	Entwürfe von Teiloperationen
01.07	Implementierung (16 h)
10.07	Dokumentation (6 h)
13.07	Vortrag (5 h)

---
Kurzfassung
Organisatorisches:
regelmäßige Treffen
keine Unstimmigkeiten
gute Absprache, auch mit dem Tutor
Zeitpuffer
aber
teilweise unterschätzte Bearbeitungszeiten

---
Probleme und Lösungen 1
Wie rufe ich eine ASM-Funktion aus C auf?
→ Recherche erfolgreich

---
Probleme und Lösungen 2
Wie rechne ich mit Floating-Point-Zahlen in ASM?
→ Recherche erfolgreich

---
Probleme und Lösungen 3
MUL nicht flexibel genug, zu eingeschränkt
→ IMUL verwendet

---
Probleme und Lösungen 4
Bandmatrix-Vektor-Multiplikation und Transponiertenberechnung sehr fehleranfällig
→ nach vielen Tests erfolgreich

---
Probleme und Lösungen 5
Extraktion des Vektors aus einem
negativ inkrementierten Array
→ die Vektoreingabe dem Code so anpassen,
als wäre INC positiv gewesen

---
Probleme und Lösungen 6
Spät implementierte Rettung/
Wiederherstellung der Register zerstört
die statischen Stackspeicherpointer (EBP-n)
→ Verwendung von Pointern, die direkt nach
dem Pushen erstellt und gespeichert werden

---
Ausblick
Empirische Effizienzuntersuchung in Vergleich mit Implementierungen in anderen Sprachen (sowie mit automatisch aus C generiertem NASM-Code)
Bei Bedarf: Migration in eine 64-Bit-Architektur
Erweiterung der Präzision bzw.
des Definitionsbereiches

---
Fragen
 Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!